# MARSA 项目规划书

记忆增强的 Ramsey 反例搜索智能体 Memory-Augmented Ramsey Search Agent

人工智能选修课大作业 · 学期级项目规划 姓名：曹成博　　学号：2452035

# 〇、给老师的三句话

问题：Ramsey 数 R(5,5) 是著名开放问题，当前 43 ≤ R(5,5) ≤ 46。

切入点：因为下界是 43，所以存在 43 顶点的合法染色；开放的靶子只有两个 —— 构造出 44 或 45 顶点的合法染色。找到 45 顶点的那一份，就能直接定值 R(5,5)=46。

现状：第一阶段已完成，得到一个判定性结果（循环图族已被穷举排除， 最大只到 41）；后续按"对称构造族 → 加速内核 → 混合精确求解"逐步推进。

# 一、研究问题与切入角度

## 1.1 问题

Ramsey 数 R(s,t)：最小的 n，使得对 K_n 的边做红蓝二染色时， 必然出现红色 K_s 或蓝色 K_t。

43 ≤ R(5,5) ≤ 46

| 界 | 值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 下界 | ≥ 43 | 1989 年的 43 顶点构造，三十余年未被改进 |
| 上界 | ≤ 46 | Angeltveit & McKay, 2024（arXiv:2409.15709） |

## 1.2 关键的"降维"：把开放问题变成两个具体靶子

按定义，存在一份合法染色于 n 个顶点 R(5,5) > n。因此：

下界是 43 ⇒ 在 44 与 45 顶点上"有没有合法染色"是未知的，而 n ≤ 43 一定存在。

找到 44 顶点的合法染色 ⇒ R(5,5) ≥ 45 ——把三十余年的下界从 43 推到 45。

找到 45 顶点的合法染色 ⇒ R(5,5) ≥ 46，结合上界 46 ⇒ R(5,5) = 46，问题解决。

n = 46 上必定不存在（否则与已证明的上界矛盾）——这可以当作对我们代码的独立交叉检查。

这就是整个项目的靶子：n = 44 或 45。 目标明确、判据二元、结果可精确验证。

## 1.3 为什么适合用"智能体 + 搜索"

目标函数明确：单色 K_5 的个数（违反度），成功判据为 0；

验证成本低且精确：一份染色是否合法，可以在多项式时间内确定性地复核；

探索空间巨大且结构化：需要"生成候选 + 独立验证"的迭代式搜索。

这三点正好是智能体范式擅长的形态，也是本项目选择该问题的原因。

# 二、第一阶段成果（已完成）

## 2.1 已建成的系统

| 模块 | 作用 |
| --- | --- |
| 位掩码增量化代价引擎 | 违反度增量维护，约 10 万次翻转/秒（n=46） |
| 独立验证器 | 显式邻接矩阵 + 子集枚举，与搜索器完全不同的算法路径，唯一有权宣布成功 |
| 25 个算子的组合 | 覆盖候选表 / 禁忌长度 / 卡住扰动 / 退火时间表四个维度 |
| 三种规划器 | 脚本化 / UCB1 自适应 / LLM（可插拔，离线可跑） |
| 评测协议 | 训练与 held-out 严格分离、固定墙钟预算、多种子、可断点续跑 |
| 测试 | 34 项，含与暴力枚举的全空间交叉验证 |

## 2.2 三项主要结论

结论一（判定性，本阶段最硬的结果）：循环图族已被穷举排除。

把搜索限制到循环图（在 Z_n 上取连接集），自由参数从 C(n,2) 降到 n/2 —— n=43 时只有 21 个比特。进一步把合法性判定化为位运算， 并做三处优化（掩码去重 111,930 → 10,437、按掩码大小升序、红蓝合并）， 速度从 455 提升到约 2,000,000 配置/秒，使穷举成为可能。

循环图族内存在合法 (5,5)-染色的最大 n = 41；n ≥ 42 全部穷举确认无解。

三重正确性保障：① 在 n=20/24/26/28 上把快速判定器与独立实现的代价函数 逐配置全空间对比，零不一致；② 每个解都过独立验证器；③ n=46 无解的结论 与已证明的 R(5,5)≤ 46 一致。

三个推论：循环图路线无法终结 R(5,5)；n=43 无循环解说明那条著名的 43 顶点 构造必然不是循环图；存在性非单调（39 无解但 40/41 有解），这是循环图特有现象。

结论二（负面，但已定位机制）：把历史解存起来热启动，比独立重启更差。

四种解层记忆策略（含次模检索）在两个预算区间内全部劣于冷启动。机制清晰： 存下的近失解代价（约 370–390）比一次冷启动能达到的（358）还差，热启动把搜索 锚定在平庸盆地。这与"约束全局耦合时好解不可分解"的判断一致。

结论三（数据受限，未证伪）：按情形选择算子有价值，但尚未达到显著。

28 个训练单元中出现 24 个不同胜者，"只有一个赢家"的退化前提已消除。 训练样本从 6 扩到 28 个单元后，四项指标全面改善（中位相对差距 7.29% → 4.27%， 近优率 37.5% → 62.5%），但主指标仍未越过"显著优于最优固定算子"的门槛。 正确表述是"数据受限"，不是"已证伪"。

## 2.3 附带的可量化改进

分别来自算子本身，而非记忆层（这一点在本项目已出现三次，会在报告中如实说明）：

候选表禁忌：每步只评估 128 条候选边。n=43/46 的最优代价从 195/417 压到 163/334（约 −16% / −20%），步频提升 7~8 倍。

VLNS 候选表：候选改为"当前违反团涉及的边"，n ≥ 37 再降约 6.8%。

卡住定向扰动：连续多步无改进时定向扰动，viol256 在 (5,5)@43|3s 上 178.3 → 164.7（−7.6%）。

# 三、后续规划（每一步：做什么 / 预期目标 / 交付物）

## 阶段 2：更一般的对称构造族　★当前主线

要做什么 循环图已被穷举排除（最大 41），下一步换更一般的对称族，按"能穷举就穷举"的原则逐个处理：

非循环群上的 Cayley 图（如 Z_a × Z_b、二面体群）；

双循环 / 二次剩余型构造；

带平移破缺的"近循环"族（在循环结构上允许少量例外边）。

预期目标（可证伪）

至少在一个新族里找到 n ≥ 42 的合法染色（超过循环图的 41）；

若有族能给出 n = 44 或 45，即为真实新结果；

对每个族给出"能到哪 / 是否已被穷举排除"的判定性边界。

交付物：新族的搜索与穷举工具、各族能力边界报告、任何新构造的 graph6 与独立验证记录。

风险：中。群阶组合多，需要系统枚举与剪枝；但方法论已在循环图上跑通，可复用。

## 阶段 3：C 重写内核 + 多核并行　（纯加速，收益确定）

要做什么 把增量代价与搜索主循环从纯 Python 改写为 C，并做多核并行。

预期目标（可证伪）

单核加速 ≥ 50 倍；

重写后与 Python 版逐位一致（直接拿现有 34 项测试当回归网）；

16 核近线性扩展。

为什么重要：它是纯粹的放大器，后面每个阶段都吃它的红利 —— 不是"多跑几次"，而是改变"什么规模可达"。

交付物：C 内核 + Python 绑定 + 一致性回归报告 + 加速后的前沿重测。

风险：低，工作量实在。

## 阶段 4：混合精确求解（局部搜索 + SAT/CP）

要做什么 局部搜索擅长把违反度压到很小，但不擅长"最后几个 violation 归零"——这一步在组合上是 质变（这正是我们在 n=37 反复撞墙的原因）。方案：局部搜索给出近失解 → 用 SAT/CP 求解剩余自由边（cube-and-conquer，或把近失解当相位提示）。

预期目标（可证伪）

在 n = 42 45 区间首次出现"违反度 0"且经独立验证；

如实记录 SAT 段的实际耗时，定位真正的瓶颈。

交付物：混合求解器 + 各 n 的时间上限报告。

风险：中。需要引入求解器依赖；若无网络安装条件，可用随附的简易 DPLL 起步。

## 阶段 5：备用靶子 R(4,6) 的 35 → 36

要做什么 R(4,6) ∈ [35, 41]，缺口 6 格，是已知界里最松的之一，且下界历史上正是被搜索改进过的量。

预期目标（可证伪）：找到一份 36 顶点的 (4,6)-图并用独立验证器确认 ⇒ R(4,6) ≥ 36，一行真正的新下界。

交付物：结果，或（失败时）带瓶颈定位的定量负报告。

风险：高。但即使失败，也是一份完整的"负结果 + 瓶颈定位"。

## 阶段 6：方法迁移 —— 从"一个题目"变成"一个方法"

要做什么 把可迁移内核搬到至少两个新问题上：

快速精确目标函数 + 异构算子组合 + 精确验证器作为唯一仲裁者 + 能穷举就穷举

候选问题：其他 Ramsey 型变体（超图 / 多色 / 受限）、Turán 型极值问题、covering code 等。

预期目标（可证伪）：在 ≥ 2 个新问题上跑通"评测底座 → 算子对比 → 消融 → 出图"的完整流程。

交付物：通用实验骨架 + 两个案例报告。

风险：低。

## 并行支线（低优先）：把"选择层有没有价值"彻底判定掉

阶段 1 留下的问题是"数据受限"。彻底判定它需要：训练样本再扩一个量级（数百个单元）、 引入实例特征（顶点数、度分布、初始违反度、早期下降速率）替换现在粗糙的 （规模档, 预算档）分桶、并把主指标改为中位差距 + 近优率（平均相对差距已被证明 会被小数值单元主导）。

判据：若在稳健指标上仍不能稳定胜过最优固定算子，则"选择/记忆层在本问题族上无价值" 成为稳健结论，可放心写进报告。

# 四、时间安排（建议，可随课程节奏调整）

| 阶段 | 建议周期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 已完成 | 判定性排除循环图族；34 项测试全绿；报告与代码上线 |
| 阶段 2 | 3~4 周 | 至少一个新族达到 n ≥ 42；各族能力边界报告 |
| 阶段 3 | 2~3 周 | C 内核 50 倍加速 + 逐位一致回归通过 |
| 阶段 4 | 3 周 | n ∈ [42,45] 上首次零违反度（或定位瓶颈） |
| 阶段 5 | 2~3 周 | R(4,6) ≥ 36（或负报告） |
| 阶段 6 | 2 周 | 两个新问题上跑通完整流程 |
| 收尾 | 1~2 周 | 汇总报告、仓库整理、答辩准备 |

# 五、质量保障（本项目的纪律）

任何成功必须过独立验证器。 搜索器只有"提议权"，没有"宣布权"。

先写验收标准，再动手。 每条标准必须可证伪。

多种子 + 均值判据。 已实测同一配置不同种子下代价能差近一倍，单种子结论不可信。

训练与 held-out 严格分离，且 held-out 不参与任何调参。

换多种度量交叉验证结论。 已出现一次"平均指标上的表面胜出经查是度量假象"。

失败如实报告并定位机制。 本项目已有三次负面结果，都成了报告里最有分量的部分。

日志先行：所有实验写 JSONL，事后可重新分析，不必重跑。

# 六、主要风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| n=44/45 在现有族里不存在 | 这正是要"逐个族判断"的原因；每族都给出判定性边界，避免无限投入 |
| 算力不足 | 阶段 3 的 C 内核是确定的加速手段；且当前单机 16 核尚有余量 |
| 记忆/选择层确实无价值 | 已有预案：如实作为负面结论报告，并把重心放在算子与构造族上 |
| 依赖无法联网安装 | 核心流程全部无第三方依赖（仅 numpy + Pillow），求解器可用自研简易版起步 |
| 结论被质疑"只是调参" | 所有对比都在固定墙钟预算、多种子、held-out 下进行，且附原始日志 |

# 七、已交付物清单（第一阶段）

| 交付物 | 位置 |
| --- | --- |
| 项目主页（含完整说明与复现步骤） | GitHub: Bitwild4ever/marsa-ramsey-agent |
| 实验报告（含图表与诚实声明） | 实验报告.pdf / .md |
| 选题说明 | 选题说明.pdf / .md |
| 阶段 1 记录 | 阶段1_算子组合实验.md |
| 阶段 2 记录（循环图完整刻画） | 阶段2_对称族实验.md |
| 本规划书 | 项目规划书.md |
| 迭代路线图 | 迭代路线图.md |
| 代码与测试 | marsa/（8 个模块）、tests/（34 项）、scripts/（14 个实验脚本） |
| 原始实验数据 | runs/（逐 episode / 逐步 JSONL 日志） |

# 八、诚实的边界

不承诺解决 R(5,5)。 上界 46 是 LP + 大规模分类讨论证出来的；构造侧的 44/45 是逻辑上"一条搜索就能定值"的真靶子，但难度是天文级的。它是北极星，不是排期假设。

本项目目前为止的真实增益，全部来自"快速精确的目标函数 + 更好的算子"， 而不是来自"记忆/智能体"这一层。 记忆层目前是待检验假设，不是既定卖点。 我们会在报告中如实呈现，包括三次负面结果。

循环图那个"最大 n = 41"是判定性的，但它只关于循环图这一个子族， 与 R(5,5) 本身还差得远。

规划书版本 v1 · 第一阶段收尾